Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 января 2018 г. N 6

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН НА 2017 ГОД

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

1. Внести изменения в распоряжение министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 30.12.2016 N 84 "Об утверждении плана на 2017 год по реализации государственной программы", утвердив [план](consultantplus://offline/ref=0A2AE28B91953603C8C9BB6110E0CDBF24233FB6F0C09A165381F46A45C0B67677A9789654B669BF3ECA27DCl8a8J) на 2017 год по реализации государственной [программы](consultantplus://offline/ref=0A2AE28B91953603C8C9BB6110E0CDBF24233FB6F0C09E1A5A86F46A45C0B67677A9789654B669BF3ECD27D5l8a4J) Кировской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской области" на 2013 - 2020 годы в новой [редакции](#P30) согласно приложению.

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в подпункте 1.1: в пункте 1 распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 30.12.2016 N 84 слова "министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства" отсутствуют. |

1.1. В [пункте 1](consultantplus://offline/ref=0A2AE28B91953603C8C9BB6110E0CDBF24233FB6F0C09A165381F46A45C0B67677A9789654B669BF3ECB26D4l8a4J) слова "министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства" заменить словами "министерство строительства".

2. Разместить настоящее распоряжение в правовой системе "КонсультантПлюс".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр строительства

Кировской области

Р.А.БОНДАРЧУК

Утвержден

распоряжением

министерства строительства

Кировской области

от 18 января 2018 г. N 6

ПЛАН

НА 2017 ГОД ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ

УСЛУГАМИ ЖИТЕЛЕЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2013 - 2020 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Государственной программы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | | Источники финансирования | Финансирование на 2017 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия Государственной программы (краткое описание) |
| начало реализации | окончание реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=0A2AE28B91953603C8C9BB6110E0CDBF24233FB6F0C09E1A5A86F46A45C0B67677A9789654B669BF3ECD27D5l8a4J) Кировской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской области" на 2013 - 2020 годы | Бондарчук Руслан Анатольевич, министр строительства Кировской области |  |  | всего | 8 941 387,73 |  |
| федеральный бюджет | 621 147,93 |
| областной бюджет | 1 094 598,84 |
| местный бюджет | 56 140,53 |
| средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 69 500,43 |
| иные внебюджетные источники | 7 100 000,00 |
| 1. | Отдельное [мероприятие](consultantplus://offline/ref=0A2AE28B91953603C8C9BB6110E0CDBF24233FB6F0C09E1A5A86F46A45C0B67677A9789654B669BF3ECD22D1l8a5J) "Обеспечение реализации Государственной программы и прочие мероприятия в области развития строительства, архитектуры, коммунальной и жилищной инфраструктуры" | Окунева Елена Леонидовна, заместитель начальника отдела организационной, кадровой работы и бухгалтерского учета, главный бухгалтер министерства строительства Кировской области; Береснев Юрий Николаевич, директор КОГКУ "УКС" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | областной бюджет | 55 991,40 |  |
| 1.1. | Содержание министерства строительства Кировской области | Окунева Елена Леонидовна, заместитель начальника отдела организационной, кадровой работы и бухгалтерского учета, главный бухгалтер министерства строительства Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | областной бюджет | 37 358,50 | Обеспечение содержания министерства строительства Кировской области |
| 1.2. | Содержание КОГКУ "УКС" | Береснев Юрий Николаевич, директор КОГКУ "УКС" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | областной бюджет | 18 597,90 | Обеспечение предпроектной проработки и подготовки объектов к строительству;  обеспечение подготовки и использования площадок для строительства объектов;  обеспечение строительного надзора за осуществлением строительной деятельности;  обеспечение финансирования объема работ по строительству объектов, ведение бухгалтерского учета и статистической отчетности |
| 1.3. | Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета | Мосин Сергей Юрьевич, заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 27.10.2017 | 31.12.2017 | областной бюджет | 35,00 | Исполнение судебных актов в полном объеме |
| 2. | [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=0A2AE28B91953603C8C9BB6110E0CDBF24233FB6F0C09E1A5A86F46A45C0B67677A9789654B669BF3FCB2FD0l8a1J) "Развитие строительства и архитектуры Кировской области" на 2016 - 2020 годы | Ворожцов Владимир Николаевич, заместитель министра строительства Кировской области |  |  | всего | 7 241 410,99 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |
| областной бюджет | 29 711,64 |
| местный бюджет | 42 198,92 |
| средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 69 500,43 |
| иные внебюджетные источники | 7 100 000,00 |
| 2.1. | Отдельное [мероприятие](consultantplus://offline/ref=0A2AE28B91953603C8C9BB6110E0CDBF24233FB6F0C09E1A5A86F46A45C0B67677A9789654B669BF3FCA26D1l8a1J) "Вовлечение в жилищное строительство новых земельных участков" | Подуев Сергей Александрович, заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | не требуется | x |  |
| 2.1.1. | Сбор исходных документов по земельным участкам, находящимся в собственности Российской Федерации, планируемым к вовлечению в жилищное строительство | Тучков Алексей Николаевич, консультант отдела контроля за градостроительной деятельностью муниципальных образований управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Кировской области | 01.01.2017 | 30.09.2017 | не требуется | x | Наличие исходных документов для направления в Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства |
| 2.1.2. | Направление исходных документов в Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства в целях принятия Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, решения о передаче полномочий органам государственной власти Кировской области осуществления полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению земельными участками | Тучков Алексей Николаевич, консультант отдела контроля за градостроительной деятельностью муниципальных образований управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Кировской области | 01.01.2017 | 15.10.2017 | не требуется | x | Наличие решения Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, решения о передаче полномочий органам государственной власти Кировской области осуществления полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению земельными участками |
| 2.2. | Отдельное [мероприятие](consultantplus://offline/ref=0A2AE28B91953603C8C9BB6110E0CDBF24233FB6F0C09E1A5A86F46A45C0B67677A9789654B669BF3FCA26D3l8a8J) "Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы" | Ворожцов Владимир Николаевич, заместитель министра строительства Кировской области | 01.01.2017 | 01.09.2017 | всего | 139 810,99 |  |
| областной бюджет | 28 111,64 |
| местный бюджет | 42 198,92 |
| средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 69 500,43 |
| 2.2.1. | Разработка и реализация нормативных правовых актов и организационных механизмов переселения граждан из аварийного жилья | Саитгараева Марина Анатольевна, начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства Кировской области | 01.01.2017 | 01.09.2017 | не требуется | x | Разработка, согласование и утверждение изменений к областной адресной программе.  Подписание соглашений с муниципальными образованиями области |
| 2.2.2. | Внесение изменений в заявку 2016 года и согласование с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства получения федеральной поддержки для расселения аварийного жилья на территории Лузского городского поселения | Саитгараева Марина Анатольевна, начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства Кировской области | 01.01.2017 | 01.09.2017 | не требуется | x | Утверждение изменений в заявке 2016 года Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
| 2.2.3. | Реализация механизмов расселения из аварийного жилищного фонда | Муниципальные образования Кировской области; Саитгараева Марина Анатольевна, начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства Кировской области | 01.01.2017 | 01.09.2017 | всего | 139 810,99 | Предоставление субсидии муниципальным образованиям на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, осуществление контроля за выполнением мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Завершение мероприятий заявки 2015 года и реализация мероприятий заявки 2016 года. В результате переселение 2102 граждан из аварийного жилищного фонда |
| областной бюджет | 28 111,64 |
| местный бюджет | 42 198,92 |
| средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 69 500,43 |
| 2.3. | Отдельное [мероприятие](consultantplus://offline/ref=0A2AE28B91953603C8C9BB6110E0CDBF24233FB6F0C09E1A5A86F46A45C0B67677A9789654B669BF3FCA26D1l8a6J) "Подготовка градостроительной документации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и информационное обеспечение градостроительной деятельности Кировской области" | Кислухина Ирина Анатольевна, начальник управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Кировской области; Шапиро Лариса Александровна, главный специалист-эксперт управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | областной бюджет | 1 600,00 |  |
| 2.3.1. | Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории для земельных участков с кадастровыми номерами 43:40:000494:27, 43:40:000494:28, 43:40:000494:29, 43:40:000494:30, 43:40:000494:31, 43:40:000494:32, 43:40:000494:33, 43:40:000494:34 для образования земельных участков с целью их предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей (г. Киров, Нововятский район, в районе сл. Вахрино-Луговые) | Шапиро Лариса Александровна, главный специалист-эксперт управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | областной бюджет | 900,00 | Утверждение документации по планировке территории для образования земельных участков с целью их предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей |
| 2.3.2. | Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории для земельного участка с кадастровым номером 43:12:124000:227 для образования земельных участков с целью их предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей (Кировская область, район Кирово-Чепецкий, Федяковское сельское поселение, д. Шутовщина) | Шапиро Лариса Александровна, главный специалист-эксперт управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | областной бюджет | 700,00 | Утверждение документации по планировке территории для земельного участка с кадастровым номером 43:12:124000:227 для образования земельных участков с целью их предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей |
| 2.4. | Отдельное [мероприятие](consultantplus://offline/ref=0A2AE28B91953603C8C9BB6110E0CDBF24233FB6F0C09E1A5A86F46A45C0B67677A9789654B669BF3FCA26D0l8a8J) "Комплексное развитие территорий в целях жилищного строительства" | Ворожцов Владимир Николаевич, заместитель министра строительства Кировской области; Казаков Эдуард Анатольевич, начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 |
| 2.4.1. | Подготовка и направление заявок в Минстрой РФ на отбор по подпрограмме "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" [ФЦП](consultantplus://offline/ref=0A2AE28B91953603C8C9A56C068C91B6262066B8F7C896450FD5F23D1A90B02337E97EC317F763B6l3aEJ) "Жилище" на 2015 - 2020 годы | Коснырев Иван Владимирович, заместитель начальника отдела строительства министерства строительства Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 0,00 | Направление заявки в Минстрой России в установленный срок |
| федеральный бюджет | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 |
| 2.5. | Отдельное [мероприятие](consultantplus://offline/ref=0A2AE28B91953603C8C9BB6110E0CDBF24233FB6F0C09E1A5A86F46A45C0B67677A9789654B669BF3FCA26D2l8a6J) "Создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования" | Ворожцов Владимир Николаевич, заместитель министра строительства Кировской области; Казаков Эдуард Анатольевич, начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | иные внебюджетные источники | 7 100 000,00 |  |
| 2.5.1. | Мониторинг выдачи АО "КРИК" и иными кредитными учреждениями ипотечных жилищных кредитов | АО "КРИК"; банки; Казаков Эдуард Анатольевич, начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | иные внебюджетные источники | 7 100 000,00 | Обеспечение контроля за выполнением показателя по объему выданных ипотечных кредитов |
| 2.5.2. | Мониторинг реализации ипотечных программ АО "КРИК" в сфере ипотечного жилищного кредитования | АО "КРИК"; Казаков Эдуард Анатольевич, начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | не требуется | x | Обеспечение контроля реализации ипотечных программ АО "КРИК" |
| 3. | [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=0A2AE28B91953603C8C9BB6110E0CDBF24233FB6F0C09E1A5A86F46A45C0B67677A9789654B669BF3FCA24D1l8a9J) "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры" на 2016 - 2020 годы | Мосин Сергей Юрьевич, заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  | всего | 1 643 985,34 |  |
| федеральный бюджет | 621 147,93 |
| областной бюджет | 1 008 895,80 |
| местный бюджет | 13 941,61 |
| 3.1. | Отдельное [мероприятие](consultantplus://offline/ref=0A2AE28B91953603C8C9BB6110E0CDBF24233FB6F0C09E1A5A86F46A45C0B67677A9789654B669BF3FCA25D2l8a6J) "Выполнение государственных функций, связанных с общегосударственным управлением, по проведению социологического исследования "Удовлетворенность населения городских округов и муниципальных районов Кировской области жилищно-коммунальными услугами" | Рожкина Ирина Анатольевна, начальник отдела реформирования и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | областной бюджет | 70,00 |  |
| 3.1.1. | Заключение государственного контракта на оказание услуг по проведению социологического исследования удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами | Рожкина Ирина Анатольевна, начальник отдела реформирования и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | не требуется | x | Подготовка и заключение государственного контракта |
| 3.1.2. | Получение и реализация результатов социологического исследования удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами | Рожкина Ирина Анатольевна, начальник отдела реформирования и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | областной бюджет | 70,00 | Проведение социологического исследования в целях определения качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг населению |
| 3.2. | Отдельное [мероприятие](consultantplus://offline/ref=0A2AE28B91953603C8C9BB6110E0CDBF24233FB6F0C09E1A5A86F46A45C0B67677A9789654B669BF3FCA25D2l8a7J) "Предоставление субсидий на возмещение части недополученных доходов ресурсоснабжающим и управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами" | Сафтюк Ирина Анатольевна, ведущий консультант отдела реформирования и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | областной бюджет | 807 395,20 |  |
| 3.2.1. | Формирование перечней ресурсоснабжающих, управляющих организаций, иных исполнителей коммунальных услуг, имеющих право на предоставление субсидии | Сафтюк Ирина Анатольевна, ведущий консультант отдела реформирования и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | не требуется | x | Определение ресурсоснабжающих, управляющих организаций, иных исполнителей коммунальных услуг, имеющих право на предоставление субсидий |
| 3.2.2. | Заключение соглашений с ресурсоснабжающими, управляющими организациями, иными исполнителями коммунальных услуг на предоставление субсидии | Сафтюк Ирина Анатольевна, ведущий консультант отдела реформирования и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | не требуется | x | Обеспечение заключения соглашений о предоставлении субсидии |
| 3.2.3. | Формирование сводного реестра на перечисление субсидии ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг | Сафтюк Ирина Анатольевна, ведущий консультант отдела реформирования и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | областной бюджет | 807 395,20 | Перечисление субсидий на возмещение части недополученных доходов ресурсоснабжающим и управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами |
| 3.3. | Отдельное [мероприятие](consultantplus://offline/ref=0A2AE28B91953603C8C9BB6110E0CDBF24233FB6F0C09E1A5A86F46A45C0B67677A9789654B669BF3FCA25D3l8a1J) "Обеспечение деятельности Кировского областного государственного бюджетного учреждения институт "Кировкоммунпроект" | Рожкина Ирина Анатольевна, начальник отдела реформирования и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | областной бюджет | 9 853,50 |  |
| 3.3.1. | Работы по административному обеспечению деятельности министерства | Рожкина Ирина Анатольевна, начальник отдела реформирования и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | областной бюджет | 9 853,50 | Обеспечение выполнения переданных государственных полномочий в сфере теплоснабжения, обеспечение деятельности Кировского областного государственного бюджетного учреждения институт "Кировкоммунпроект" |
| 3.4. | Отдельное [мероприятие](consultantplus://offline/ref=0A2AE28B91953603C8C9BB6110E0CDBF24233FB6F0C09E1A5A86F46A45C0B67677A9789654B669BF3FCA25DCl8a6J) "Предоставление субсидий Фонду капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области" | Барбакова Татьяна Вячеславовна, начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | областной бюджет | 53 034,60 |  |
| 3.4.1. | Обеспечение финансирования деятельности Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области | Барбакова Татьяна Вячеславовна, начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | областной бюджет | 53 034,60 | Обеспечение выполнения мероприятия по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в Кировской области |
| 3.5. | Отдельное [мероприятие](consultantplus://offline/ref=0A2AE28B91953603C8C9BB6110E0CDBF24233FB6F0C09E1A5A86F46A45C0B67677A9789654B669BF3FCA25DDl8a2J) "Предоставление субсидий бюджету муниципального образования "Город Киров" на реализацию инвестиционного проекта по строительству объекта "Внеплощадочные системы водоснабжения г. Кирова" | Ворожцов Владимир Николаевич, заместитель министра строительства Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 345 930,00 |  |
| федеральный бюджет | 328 620,00 |
| областной бюджет | 17 300,00 |
| местный бюджет | 10,00 |
| 3.5.1. | Подготовка и направление документов для подписания соглашения в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Ворожцов Владимир Николаевич, заместитель министра строительства Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | не требуется | x | Одобрение заявки (документов) Кировской области в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
| 3.5.2. | Заключение соглашения о предоставлении субсидий с администрацией г. Кирова | Ворожцов Владимир Николаевич, заместитель министра строительства Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | не требуется | x | Обеспечение заключения соглашения о предоставлении субсидий с администрацией г. Кирова |
| 3.5.3. | Перечисление субсидии администрации г. Кирова в соответствии с заключенным соглашением и при подтверждении соответствующего объема фактически выполненных работ | Ворожцов Владимир Николаевич, заместитель министра строительства Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 345 930,00 | Продолжение строительства объекта "Внеплощадочные системы водоснабжения г. Кирова". Прирост технической готовности объекта в 2017 году на 3,25% |
| федеральный бюджет | 328 620,00 |
| областной бюджет | 17 300,00 |
| местный бюджет | 10,00 |
| 3.5.4. | Мониторинг выполнения работ по строительству объекта "Внеплощадочные системы водоснабжения г. Кирова" | Ворожцов Владимир Николаевич, заместитель министра строительства Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | не требуется | x | Обеспечение контроля за своевременным выполнением работ по строительству объекта "Внеплощадочные системы водоснабжения г. Кирова" |
| 3.6. | Отдельное [мероприятие](consultantplus://offline/ref=0A2AE28B91953603C8C9BB6110E0CDBF24233FB6F0C09E1A5A86F46A45C0B67677A9789654B669BF3FCA25DDl8a8J) "Обеспечение создания условий для реализации на территории Кировской области государственной ценовой политики в регулируемых сферах деятельности, определяемых законодательством Российской Федерации и Кировской области" | Троян Григорий Вячеславович, и.о. руководителя региональной службы по тарифам Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | областной бюджет | 22 192,50 |  |
| 3.6.1. | Обеспечение финансирования деятельности региональной службы по тарифам Кировской области | Троян Григорий Вячеславович, и.о. руководителя региональной службы по тарифам Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | областной бюджет | 22 192,50 | Создание условий для реализации на территории Кировской области государственной ценовой политики в регулируемых сферах деятельности, определяемых законодательством Российской Федерации и Кировской области |
| 3.6.2. | Осуществление регулирования цен (тарифов) и регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в сфере электроэнергетики, в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения, сфере газоснабжения, регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса в пределах компетенции | Троян Григорий Вячеславович, и.о. руководителя региональной службы по тарифам Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | не требуется | x | Прогнозный условный экономический эффект от тарифного регулирования в сфере электроэнергетики, в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения, сфере газоснабжения составит 2973,3 млн. руб. |
| 3.6.3. | Осуществление регулирования цен (тарифов) на иные товары (услуги) (топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) и др.) и регионального государственного контроля (надзора) и контроля за их применением в пределах компетенции | Троян Григорий Вячеславович, и.о. руководителя региональной службы по тарифам Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | не требуется | x | Прогнозный условный экономический эффект от тарифного регулирования на иные товары (услуги) (топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении) составит 1075,46 млн. руб. |
| 3.7. | Отдельное [мероприятие](consultantplus://offline/ref=0A2AE28B91953603C8C9BB6110E0CDBF24233FB6F0C09E1A5A86F46A45C0B67677A9789654B669BF3FCA25DDl8a9J) "Обеспечение создания условий для организации и осуществления государственного контроля в сфере жилищных правоотношений" | Кабашов Алексей Леонидович, начальник государственной жилищной инспекции Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | областной бюджет | 45 766,80 |  |
| 3.7.1. | Обеспечение финансирования деятельности государственной жилищной инспекции Кировской области | Кабашов Алексей Леонидович, начальник государственной жилищной инспекции Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | областной бюджет | 45 766,80 | Обеспечение осуществления государственного жилищного надзора и лицензионного контроля |
| 3.7.2. | Рассмотрение обращений в пределах компетенции | Кабашов Алексей Леонидович, начальник государственной жилищной инспекции Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | не требуется | x | Качественное и своевременное рассмотрение обращений в пределах компетенции |
| 3.7.3. | Проведение контрольно-надзорных мероприятий на основании поступивших обращений | Кабашов Алексей Леонидович, начальник государственной жилищной инспекции Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | не требуется | x | Доля проверок лицензионного контроля, жилищного надзора, проведенных в установленные сроки, - 100% в общем количестве проверок |
| 3.7.4. | Проведение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с утвержденным планом | Кабашов Алексей Леонидович, начальник государственной жилищной инспекции Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | не требуется | x | Проведение 28 плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
| 3.8. | Отдельное [мероприятие](consultantplus://offline/ref=0A2AE28B91953603C8C9BB6110E0CDBF24233FB6F0C09E1A5A86F46A45C0B67677A9789654B669BF3CC92ED4l8a6J) "Формирование современной городской среды" | Барбакова Татьяна Вячеславовна, начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 01.02.2017 | 31.12.2017 | всего | 312 779,40 |  |
| федеральный бюджет | 286 565,00 |
| областной бюджет | 15 082,40 |
| местный бюджет | 11 132,00 |
| 3.8.1. | Подготовка заявки в Минстрой России на получение федеральных средств | Барбакова Татьяна Вячеславовна, начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 01.02.2017 | 28.02.2017 | не требуется | x | Направление заявки в Минстрой России в установленный срок |
| 3.8.2. | Заключение соглашения между Кировской областью и Минстроем России | Барбакова Татьяна Вячеславовна, начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 01.02.2017 | 01.03.2017 | не требуется | x | Заключение соглашения с Минстроем России на получение средств федерального бюджета в размере 286565 тыс. рублей |
| 3.8.3. | Создание межведомственной комиссии по обеспечению реализации государственной программы Кировской области и муниципальных программ формирования современной городской среды | Барбакова Татьяна Вячеславовна, начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 01.02.2017 | 01.03.2017 | не требуется | x | Подготовка проекта указа Губернатора Кировской области о создании межведомственной комиссии |
| 3.8.4. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии на поддержку формирования современной городской среды с муниципальными образованиями | Барбакова Татьяна Вячеславовна, начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 01.04.2017 | 01.06.2017 | не требуется | x | Заключение соглашения с городскими округами и монопрофильными муниципальными образованиями о предоставлении субсидии на поддержку формирования современной городской среды |
| 3.8.5. | Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на поддержку формирования современной городской среды | Барбакова Татьяна Вячеславовна, начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 01.05.2017 | 31.12.2017 | всего | 312 779,40 | Ремонт 186 дворовых территорий, ремонт и обустройство 26 территорий общего пользования |
| федеральный бюджет | 286 565,00 |
| областной бюджет | 15 082,40 |
| местный бюджет | 11 132,00 |
| 3.9. | Отдельное [мероприятие](consultantplus://offline/ref=0A2AE28B91953603C8C9BB6110E0CDBF24233FB6F0C09E1A5A86F46A45C0B67677A9789654B669BF3CC92ED7l8a8J) "Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)" | Барбакова Татьяна Вячеславовна, начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 01.02.2017 | 31.12.2017 | всего | 6 339,50 |  |
| федеральный бюджет | 5 962,93 |
| областной бюджет | 313,80 |
| местный бюджет | 62,77 |
| 3.9.1. | Подготовка заявки в Минстрой России на получение федеральных средств | Барбакова Татьяна Вячеславовна, начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 01.02.2017 | 28.02.2017 | не требуется | x | Направление заявки в Минстрой России в установленный срок |
| 3.9.2. | Заключение соглашения между Кировской областью и Минстроем России | Барбакова Татьяна Вячеславовна, начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 01.02.2017 | 01.03.2017 | не требуется | x | Заключение соглашения с Минстроем России на получение средств федерального бюджета в размере 5962,93 тыс. рублей |
| 3.9.3. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) с муниципальными образованиями | Барбакова Татьяна Вячеславовна, начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 01.04.2017 | 01.06.2017 | не требуется | x | Заключение соглашения с городскими округами и монопрофильными муниципальными образованиями о предоставлении субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) |
| 3.9.4. | Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | Барбакова Татьяна Вячеславовна, начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 01.05.2017 | 31.12.2017 | всего | 6 339,50 | Благоустройство 8 мест массового отдыха населения |
| федеральный бюджет | 5 962,93 |
| областной бюджет | 313,80 |
| местный бюджет | 62,77 |
| 3.10. | Отдельное мероприятие "Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период" | Юркин Алексей Сергеевич, заместитель начальника отдела эксплуатации и модернизации ЖКХ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 08.08.2017 | 31.12.2017 | всего | 40 623,84 |  |
| областной бюджет | 37 887,00 |
| местный бюджет | 2 736,84 |
| 3.10.1. | Рассмотрение мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период, в ходе заседания областного постоянно действующего координационного штаба по подготовке объектов и систем жизнеобеспечения области и обеспечению их устойчивой работы в осенне-зимний период | Юркин Алексей Сергеевич, заместитель начальника отдела эксплуатации и модернизации ЖКХ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 08.08.2017 | 08.08.2017 | не требуется | x | Проведение заседания областного постоянно действующего координационного штаба по подготовке объектов и систем жизнеобеспечения области и обеспечению их устойчивой работы в осенне-зимний период |
| 3.10.2. | Заключение соглашений с муниципальными образованиями на реализацию мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | Юркин Алексей Сергеевич, заместитель начальника отдела эксплуатации и модернизации ЖКХ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 01.10.2017 | 31.12.2017 | не требуется | x | В 2017 году планируется заключить 33 соглашения с муниципальными образованиями |
| 3.10.3. | Осуществление контроля за реализацией мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | Юркин Алексей Сергеевич, заместитель начальника отдела эксплуатации и модернизации ЖКХ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 01.10.2017 | 31.12.2017 | не требуется | x | Контроль за ходом выполнения работ по реализации мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период |
| 3.10.4. | Реализация мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | Юркин Алексей Сергеевич, заместитель начальника отдела эксплуатации и модернизации ЖКХ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 01.08.2017 | 31.12.2017 | всего | 40 623,84 | В 2017 году планируется отремонтировать 37 объектов коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки объектов к работе в осенне-зимний период, в том числе 20 источников тепловой энергии, 16 тепловых сетей, 1 водопроводную сеть |
| областной бюджет | 37 887,00 |
| местный бюджет | 2 736,84 |
| 4. | [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=0A2AE28B91953603C8C9BB6110E0CDBF24233FB6F0C09E1A5A86F46A45C0B67677A9789654B669BF3FCA23D5l8a6J) "Развитие жилищного строительства для целей коммерческого и некоммерческого найма" на 2016 - 2020 годы | Ворожцов Владимир Николаевич, заместитель министра строительства Кировской области |  |  | не требуется | x |  |
| 4.1. | Отдельное мероприятие "Проведение исследования потребности в арендном жилье коммерческого и некоммерческого использования на территории Кировской области" | Ворожцов Владимир Николаевич, заместитель министра строительства Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | не требуется | x |  |
| 4.1.1. | Мониторинг потребности в арендном жилье | Ворожцов Владимир Николаевич, заместитель министра строительства Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | не требуется | x | Получение сведений о потребности в арендном жилье от муниципальных образований, крупных предприятий области |
| 4.2. | Отдельное мероприятие "Разработка нормативной правовой базы по созданию и обеспечению функционирования арендного жилищного фонда коммерческого и некоммерческого использования на территории Кировской области" | Ворожцов Владимир Николаевич, заместитель министра строительства Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | не требуется | x |  |
| 4.2.1. | Исследование региональной и муниципальной нормативно-правовой базы в области найма жилья | Ворожцов Владимир Николаевич, заместитель министра строительства Кировской области; Казаков Эдуард Анатольевич, начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | не требуется | x | Разработка необходимых поправок и новых нормативно-правовых актов |
| 4.2.2. | Разработка механизма предоставления арендного жилищного фонда некоммерческого использования | Ворожцов Владимир Николаевич, заместитель министра строительства Кировской области; Казаков Эдуард Анатольевич, начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | не требуется | x | Установление категорий граждан, имеющих право претендовать на наем арендного жилищного фонда некоммерческого использования |
| 4.2.3. | Разработка нормативной базы для создания региональных операторов арендного жилья коммерческого и некоммерческого использования | Ворожцов Владимир Николаевич, заместитель министра строительства Кировской области; Казаков Эдуард Анатольевич, начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | не требуется | x | Принятие необходимых нормативных правовых актов для создания региональных операторов арендного жилья коммерческого и некоммерческого использования |
| 4.3. | Отдельное [мероприятие](consultantplus://offline/ref=0A2AE28B91953603C8C9BB6110E0CDBF24233FB6F0C09E1A5A86F46A45C0B67677A9789654B669BF3FCA23D3l8a4J) "Содействие юридическим лицам, осуществляющим строительство жилья для целей коммерческого и некоммерческого найма" | Ворожцов Владимир Николаевич, заместитель министра строительства Кировской области; Казаков Эдуард Анатольевич, начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | не требуется | x |  |
| 4.3.1. | Консультация юридических лиц по вопросам создания фонда жилья для целей коммерческого и некоммерческого найма | Ворожцов Владимир Николаевич, заместитель министра строительства Кировской области; Казаков Эдуард Анатольевич, начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | не требуется | x | Повышение грамотности юридических лиц |
| 4.4. | Отдельное [мероприятие](consultantplus://offline/ref=0A2AE28B91953603C8C9BB6110E0CDBF24233FB6F0C09E1A5A86F46A45C0B67677A9789654B669BF3FCA23D3l8a7J) "Создание регионального оператора жилья коммерческого и некоммерческого найма" | Ворожцов Владимир Николаевич, заместитель министра строительства Кировской области; Казаков Эдуард Анатольевич, начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | не требуется | x |  |
| 4.4.1. | Изучение законодательства и опыта регионов по созданию региональных операторов жилья коммерческого и некоммерческого найма | Ворожцов Владимир Николаевич, заместитель министра строительства Кировской области; Казаков Эдуард Анатольевич, начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | не требуется | x | Определение механизма создания регионального оператора жилья коммерческого и некоммерческого найма |

x - год реализации отдельного мероприятия, не требующего финансирования.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_